**LỊCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO DỰ ÁN WEBSITE NHÀ ĐẤT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên** | **Công việc** | **Thời gian hoàn thành** |
| **1** | **Nguyễn Văn Phãi** | **Đặc tả ban đầu cho hệ thống website nhà đất** | **07/11** |
| **2** | **Trần Văn Khánh** | Phân tích: sơ đồ nghiệp vụ, usecase, thực thể, ERD | **09/11** |
| **Trần Xuân Sang** | Phân tích: mô hình nghiệp vụ chi tiết. | **10/11** |
| **3** | **Phạm Công Chí** | Thiết kế layout : trang chủ , tìm kiếm , đăng nhà … | **12/11** |
| **Trần Quyết Thắng** | Thiết kế layout : admin |
| **4** | **Trần Văn Khánh** | Thống nhất layout | **13/11** |
| **5** | **Trần Văn Khánh** | Code : trang chủ , tìm kiếm , đăng nhà … | **15/11** |
| **Nguyễn Văn Phãi** | Code : admin |
| **6** | **Trần Văn Khánh** | Thống nhất lại code | **16/11** |
| **7** | **Phạm Công Chí** | Test : trang chủ , tìm kiếm, đăng nhà… | **17/11** |
| **Trần Quyết Thắng** | Test : admin |
| **8** | **Trần Văn Khánh** | Hoàn thành báo cáo dự án và bàn giao cho khách hàng | **18/11** |