**LỊCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC DỰ ÁN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO THUÊ NHÀ ĐẤT**

\*. Dự án dự định sẽ hoàn thành trong thời gian 22 ngày . Dự án bắt đầu thực hiện từ ngày 05/11/2010 đến ngày 28/11/2010 hoàn thành .

1. Phần tìm hiểu và đặc tả ban đầu sẽ phải hoàn thành trong vòng 1 tuần (05/11/2010->10/11/2010) do bạn Nguyễn Văn Phãi đảm nhiệm .

2. Phần thiết kế giao diện website do Trần Xuân Sang đảm nhiệm . Thời gian hoàn thành là 1 tuần kể từ khi nhận được phần đặc tả (10/11/2010->17/11/2010) .

3. Phần source code do bạn Trần Quyết Thắng đảm nhiệm . Thời gian hoàn thành là 10 ngày kể từ khi nhận được phần đặc tả (10/11/2010->20/11/2010)

4. Hoàn thiện website quản lý dịch vụ cho thuê nhà đất sẽ do tôi ( tức trưởng nhóm Trần Văn Khánh ) phụ trách .Thời gian hoàn thành công việc là 4 ngày (20/11/2010->24/11/2010)

5 . Test website do bạn Phạm Công Chí thực hiện . Thời gian hoàn thành là 4 ngày (24/11/2010->28/11/2010)

Các bạn xem rõ lịch phân công công việc của mình để hoàn thành công việc đúng tiến độ .

Chúc các bạn hoàn thành công việc tốt.

*Người gửi (nhóm trưởng)*

Trần Văn Khánh